# LightFabric: что делаем и что это даст

Кратко о проекте учёта производства для руководства. 28 августа 2026.

## Задача

Сегодня начальники цехов ведут выработку в тетрадях. Тетради отдают в бухгалтерию, бухгалтерия вносит цифры в 1С и считает по ним сдельную зарплату. На каждом переносе цифра может измениться — и когда она меняется, доказать уже ничего нельзя ни одной из сторон.

LightFabric убирает этот перенос. Начальник цеха вносит выработку сама, на планшете, в конце смены. Данные сразу попадают в 1С — те же самые, без посредника.

## Главное решение по устройству системы

По итогам разговора с 1С-программистом выбран простой вариант: никакой второй базы не будет. Все документы и справочники живут в 1С, как и сейчас. LightFabric — это удобное окно в 1С для цехов, а не отдельная программа со своим учётом.

Почему это важно для бизнеса:

- нет двух баз — нет расхождений между ними и нет споров, где правда;

- бухгалтерия продолжает работать в 1С привычным образом;

- отчётность, зарплата, остатки считаются там же, где считались всегда;

- если завтра LightFabric понадобится изменить, учёт от этого не пострадает.

## Два этапа

### Первый этап — отчёт цеха и передача между цехами

Что появится:

- начальник цеха на планшете отмечает: что произвели, кто из работников работал, какие операции выполнял, сколько материала списали, был ли брак и простой;

- по этим данным в 1С сама создаётся сменная отчётность, по ней же считается сдельная зарплата;

- передача полуфабрикатов из цеха в цех оформляется в системе: отправитель создаёт, получатель проверяет и подтверждает. Пока обе стороны не согласны с количеством, товар не переходит. Спор выясняется в тот же день, а не в конце месяца;

- нельзя передать больше, чем есть на складе цеха — система не даст.

Что это даёт:

- цифра вводится один раз и тем человеком, который её знает;

- спор «цех сдал одно, в программе другое» закрывается — данные одни и те же;

- бухгалтерия перестаёт вбивать сменные отчёты руками;

- по каждому цеху видно остатки и движение.

### Второй этап — заказы на производство

Что появится:

- коммерческий отдел ставит заказ на производство с датой;

- начальник производства принимает заказ или согласовывает другой срок, после чего раздаёт задания по цехам;

- по каждому заданию видно план и факт в реальном времени;

- когда цеха закрыли свои задания, начальник производства закрывает заказ целиком.

Что это даёт:

- видно, на каком этапе находится заказ прямо сейчас;

- видно, кто получил задание, когда и выполнил ли в срок. Сейчас, когда заказ срывается, найти причину практически невозможно;

- есть отдельная идея, которая может убрать ручную работу на складе готовой продукции: заведующий подтверждает приём и отгрузку на планшете, а документы формируются в 1С сами. Бухгалтеру остаётся распечатать.

Заказы вынесены во второй этап сознательно: первый этап понятен и его можно делать сразу, а по заказам ещё нужно договориться о деталях внутри фабрики. Значительная часть этой работы у нас уже сделана заранее.

## Что нужно от фабрики

| Кто | Что нужно |
| --- | --- |
| 1С-программист (Арсен) | Оценка сроков и стоимости своей части. По первому этапу ориентировочно до недели работы |
| Бухгалтерия (Анатольевна) | Ответить, как сейчас списывают материалы: лежат ли они на складе цеха к моменту списания или определяются позже по факту |
| Руководство | Решить, показывать ли начальникам цехов суммы зарплаты или только количество выработки |
| Кадры | Закрепить, кто из работников к какому цеху относится, и поддерживать этот список |

Вопрос по материалам — самый срочный. Если материала на складе цеха в момент списания нет, 1С не проведёт документ. От ответа зависит, как устроить закрытие смены, поэтому лучше выяснить до начала работ.

Вопрос про суммы зарплаты: пока решено суммы не показывать. Причина осторожности такая — если начальник цеха увидит сумму и назовёт её работнику, а потом расценка изменится, начнутся разбирательства. Если руководство считает иначе, решение поменять несложно, но сделать это лучше сразу.

## Сроки

Точную оценку по своей части даёт 1С-программист — он обещал прислать план работ и расчёт часов. По первому этапу его предварительная оценка — до недели.

Работа над приложением идёт параллельно с его частью: значительная доля не зависит от 1С и делается независимо. Стыковка возможна только после того, как его часть будет готова.

## Риски

- Ответ по материалам может изменить схему. Единственное, что способно заставить переделать логику закрытия смены. Поэтому вопрос вынесен вперёд.

- Сопротивление на местах. Люди, которые сегодня вводят эти цифры, вероятно, будут против. Смягчает то, что вместо 1С у цехов будет простой экран на планшете, рассчитанный на человека без подготовки.

- Заказы могут потребовать пересмотра. Модель ответственности между начальником производства и цехами ещё обсуждается. На первый этап это не влияет.

## Что уже готово

Приложение работает: смены, выработка, расчёт сдельной зарплаты, справочники, склады цехов и передачи между ними, отчёты с выгрузкой в Excel, отдельные экраны под каждую должность. Заказы тоже реализованы заранее — их останется состыковать с 1С на втором этапе. Работает на планшетах, в том числе без интернета: данные сохраняются и уходят, когда связь появляется.

То есть речь не о разработке с нуля, а о соединении готовой системы с 1С.