# План работ LightFabric — после созвона с Арсеном 21.08.2026

Составлен 28 августа 2026 на основе расшифровки созвона, текущего состояния кода и уже принятых решений. Разбит на два этапа — так, как договорились на созвоне.

## 0. Главное, что изменил созвон

До созвона LightFabric строился как самостоятельная система со своей базой (Supabase) и своим сервером. После созвона модель другая:

1С — единственная база данных. У LightFabric своего сервера нет.

Как это работает на практике:

- приложение при входе запрашивает у 1С всё, что нужно для работы — справочники, расценки, остатки;

- полученное хранится локально на планшете как кэш сеанса, чтобы работать быстро и не дёргать 1С на каждый чих;

- перед созданием документа приложение отправляет данные в 1С, 1С отвечает: записала или отказала (например, не хватило остатка). Отказ — показываем человеку причину;

- история документов (вчерашний отчёт посмотреть) тоже подтягивается из 1С.

Арсен сформулировал это так: не нужно заморачиваться с синхронизацией двух баз, нужен только кэш конкретного сеанса на конкретном устройстве.

Что это значит для нас: Supabase уходит. Приложение остаётся, но перестаёт быть владельцем данных и становится удобным интерфейсом к 1С.

Разбивка на этапы (решение созвона):

| Этап | Что входит |
| --- | --- |
| Первый | Отчёт начальника цеха + ордерное перемещение. Всё, кроме заказов |
| Второй | Система заказов: коммерческий отдел → начальник производства → цеха |

Причина именно такого порядка — слова Арсена: систему заказов лучше делать второй, потому что в ней ещё не всё окончательно решено, а отчёт цеха и перемещение понятны уже сейчас.

# ЭТАП 1. Отчёт начальника цеха и перемещения

Цель этапа: начальник цеха на планшете вносит, что произвели, сколько людей работало и какие материалы потратили. Это уходит в 1С, зарплата считается там. Плюс передача полуфабрикатов между цехами с подтверждением получателя.

## 1.1. Что делает Арсен со стороны 1С

По его оценке на созвоне — около пяти сервисов, до недели работы. Половина сервисов отдаёт данные, половина принимает и создаёт документы. Точный план и оценку часов он обещал прислать.

Два новых документа в 1С:

1. Отчёт начальника цеха — новый документ, не бухгалтерский. Хранит то, что внесли в приложении, включая данные, которые бухгалтерии не нужны. При закрытии смены на его основании создаётся штатный «Отчёт производства за смену»: приход продукции на склад цеха, списание материалов, начисление сдельной зарплаты по видам работ.

2. Ордерное перемещение — передача между цехами, где списание у отправителя происходит не сразу, а после подтверждения получателем. Возможно, обойдётся без нового документа: Арсен посмотрит, можно ли доработать штатное «Перемещение», тем более что галочка подтверждения там, кажется, уже есть.

## 1.2. Что делаем мы в приложении — по порядку

Шаг 1. Убрать заказы из интерфейса. Код заказов не удаляем — он полностью рабочий и понадобится на втором этапе. Просто прячем раздел, чтобы на первом этапе никто не путался. Работы на час.

Шаг 2. Составить контракт данных. Выписать из кода, какие сущности и какие конкретно поля приложению нужны от 1С и что оно отправляет обратно. Это — наше предложение Арсену, см. раздел 1.3. Без этого он не может назвать ни состав сервисов, ни сроки: он прямо сказал, что ждёт от нас перечень функционала.

Шаг 3. Собрать доступ к данным в один слой. Сейчас к базе обращаются 64 файла, из них 52 — прямо в страницах и экранах. Пока источник данных не изолирован, смена Supabase на 1С означает правку полусотни файлов. Надо ввести один модуль, через который проходят все запросы: сегодня он ходит в Supabase, завтра — в 1С. Это самая крупная задача этапа, и её можно делать уже сейчас, не дожидаясь ответов Арсена, потому что содержание запросов диктует наше приложение, а не 1С.

Шаг 4. Кэш сеанса вместо базы. Открытие смены превращается в один запрос к 1С, который возвращает всё нужное сразу: сотрудников этого цеха, его номенклатуру, виды работ с расценками, остатки. Дальше работа идёт с локальной копией, без обращений к сети. У нас уже есть офлайн-очередь для внесения выработки — она становится основой этого механизма, а не дополнением к нему.

Шаг 5. Отправка документов в 1С и обработка отказа. Новое поведение, которого сейчас нет: 1С может не принять документ. Например, списывают материал, которого на складе цеха нет. Приложение должно показать причину понятным языком, дать исправить и отправить заново. Сейчас сохранение всегда успешно — это придётся переделать.

Шаг 6. Убрать деньги из интерфейса цеха. Решение созвона: начальник цеха видит только количество выработки, без расценок и без сумм. Причина простая — если она увидит сумму и скажет её работнику, а потом расценка изменится, начнутся разборки. Расценки и зарплата остаются у бухгалтера и директора. У нас сейчас зарплата пересчитывается и показывается прямо при вводе выработки — это надо убрать из цехового экрана.

Шаг 7. Переименовать «вид продукции» в «вид работ». Платим за вид работ, а не за вид продукции — так это устроено в 1С. Простой тоже проходит как вид работ. Один и тот же вид работ в разных цехах может стоить по-разному — наш иерархический подбор расценок это уже умеет, менять механику не нужно, только названия и привязку.

Шаг 8. Перемещения — оставить нашу схему. Арсен рассматривал ордерную схему, где отправитель списывает сразу, а расхождения выясняются потом. Наира выбрала другое: пока получатель не подтвердил, движения нет вообще. Арсен согласился и будет делать под это. То есть наша текущая логика подтверждения обеими сторонами остаётся, добавляется только отправка в 1С в момент закрытия документа.

Шаг 9. Решить вопрос со входом в систему. Сейчас пользователи заводятся в Supabase. Если Supabase уходит — чем логинимся? Вопрос к Арсену: заводить ли пользователей API на стороне 1С или держать список у себя. Пока не решено, трогать вход нельзя.

Шаг 10. История документов. Начальник цеха должен видеть вчерашний и позавчерашний отчёт. Раз документы живут в 1С, история запрашивается оттуда, а не хранится у нас.

Порядок важен: шаги 1, 2, 6, 7 можно делать хоть завтра — они ни от чего не зависят. Шаг 3 — следом, это фундамент. Шаги 4, 5, 10 упираются в ответ Арсена: пока нет описания сервисов, писать обращения к ним не к чему. Шаг 9 — блокирован до его ответа полностью.

## 1.3. Что отправляем Арсену

Арсен на созвоне сказал прямым текстом: чтобы назвать состав работ и сроки, ему нужно понимать, какой функционал мы хотим. Ему нужен от нас не рассказ о логике — это он уже получил в ТЗ, — а список точек обмена. Он же предложил удобную форму: не дробить на десятки мелких запросов, а сделать один запрос на сценарий.

А. Что 1С должна нам отдавать

| Сценарий | Что приложение получает одним запросом |
| --- | --- |
| Открытие смены | Сотрудники этого цеха, номенклатура цеха (сырьё и продукция), виды работ с расценками, остатки склада цеха |
| Перемещение | Номенклатура и остатки цеха-отправителя, список цехов-получателей |
| История | Документы этого цеха за период |

Отдельно нужно проговорить: в 1С есть понятие «подразделение производства», к которому привязаны номенклатура, продукция и виды работ. Арсен предлагает завести наши цеха как такие подразделения и расширить привязку ещё и сотрудниками — тогда в приложении не будет мусорных списков, каждый цех видит только своё. Один сотрудник может относиться к нескольким подразделениям — это нормально и учтено.

Б. Что мы отправляем в 1С

| Документ | Состав |
| --- | --- |
| Отчёт начальника цеха | Цех, дата, смена, состав работников, строки выработки (работник × вид работ × количество), брак, простой, списанные материалы |
| Ордерное перемещение | Цех-отправитель, цех-получатель, строки с номенклатурой и количеством, отметки подтверждения обеих сторон |

В. Вопросы, на которые нужен ответ

1. Адрес базы 1С, способ авторизации, доступ из сети цехов.

2. Формат обмена: OData или HTTP-сервисы.

3. Как заводить пользователей приложения — на стороне 1С или у нас.

4. Что именно возвращает 1С при отказе, чтобы мы показали внятную причину, а не «ошибка 500».

5. Кто и как заведёт соответствие «цех LightFabric ↔ подразделение производства 1С».

## 1.4. Что нужно выяснить у своих

Это не к Арсену, это внутри фабрики — но без ответов первый этап не поедет.

1. Материалы — самое важное. Арсен предупредил: если он проводит документ со списанием, а материала на складе цеха нет, 1С откажет в проведении целиком. Нужно узнать у Анатольевны, как материалы списывают сейчас: лежат ли они на складе цеха к моменту списания или определяются задним числом по факту. От ответа зависит, можно ли вообще списывать материалы при закрытии смены.

2. Показывать ли зарплату начальнику цеха. Решили пока не показывать, но Наира собиралась уточнить у шефа.

3. Смены. У нас в программе «день» и «ночь», на созвоне прозвучало, что правильнее «первая» и «вторая». Уточнить.

4. Привязка сотрудников к цехам. Кто ведёт: кадры или Наира. Люди приходят и уходят, список должен кто-то поддерживать.

# ЭТАП 2. Система заказов

## 2.1. Хорошая новость

Заказы у нас уже написаны и работают: коммерческий директор создаёт заказ, начальник производства принимает и разбивает на подзаказы по цехам со сроками, цех принимает или просит корректировку, смены привязаны к подзаказу, план и факт считаются автоматически, закрытие идёт двойным подтверждением. Есть роли, дерево заказа, счётчики новых заданий.

То есть второй этап — это не «написать с нуля», а «переложить готовую логику на 1С и поправить то, в чём модель Арсена расходится с нашей».

## 2.2. Что придётся изменить

Заказы должны жить в 1С. Арсен: если база данных — это 1С, то и объекты заказов должны храниться там, потому что контролировать их захочет коммерческий отдел, который работает в 1С. Логика может остаться на нашей стороне, но сам документ — общий, в 1С. У нас сейчас заказы лежат в своей базе.

Разрыв ответственности между уровнями. Это главное расхождение. По модели Арсена начальник цеха вообще не знает, для какого коммерческого заказа он работает: он получает от начальника производства задание на смену и выполняет его. А привязку выполненного к конкретному коммерческому заказу делает начальник производства — возможно, в момент перемещения продукции дальше по цепочке. Логика простая: если решение принимает не начальник цеха, то и заполнять это поле не он. Чем меньше он заполняет, тем меньше бардака. У нас сейчас смена ссылается на подзаказ, и цех видит заказ. Нужно решить, переходим ли мы на его модель.

Кто закрывает подзаказ. Арсен считает, что достаточно начальника производства: цех выполнил — и всё, подтверждать ему нечего. Наира склонялась к двойному подтверждению, как в перемещениях. У нас сделано двойное. Вопрос открыт, но он мелкий.

Заказ на смену — это не то же самое, что заказ коммерческого отдела. Отдельное понятие, которого у нас нет: начальник производства смотрит, что нужно по нескольким заказам сразу, и ставит цеху задание на конкретную смену. Ему для этого нужен свой рабочий стол.

Не вся выработка идёт по заказам — бывает работа вне заказа. У нас это уже учтено, привязка необязательная.

## 2.3. Что появляется нового

Рома и склад готовой продукции. Идея, которая родилась на созвоне: дать Роме планшет. Он видит заказ, отмечает, что фактически получил и отгрузил, подтверждает — и документ реализации создаётся в 1С сам, по бизнес-процессу. Бухгалтеру остаётся распечатать. Сейчас это делают руками несколько человек. У нас в приложении такого функционала нет.

Согласование сроков. Коммерческий отдел ставит дату, начальник производства может не согласиться и предложить свою — заказ ходит по статусам до согласования. У нас частично есть: приём заказа в работу реализован, изменения даты при приёме — нет.

## 2.4. Открытый вопрос по электронным документам

На созвоне всплыло, что с 1 сентября вводятся электронные документы для водителей. Что с этим делать при перемещениях между своими складами — Арсен однозначного ответа не дал, сказал, что забегаем вперёд. Это не блокирует ни один из этапов, но забывать не стоит.

## Что делаем прямо сейчас

Пока Арсен не прислал план работ и оценку:

1. Шаг 2 — контракт данных, он же наше предложение Арсену. Это ускорит его ответ, потому что он ждёт от нас именно этого.

2. Шаг 1 — спрятать заказы из интерфейса.

3. Шаги 6 и 7 — убрать деньги из цехового экрана, переименовать вид продукции в вид работ.

4. Параллельно — выяснить у Анатольевны вопрос по материалам. Это единственный вопрос, ответ на который может заставить переделать схему списания.

Затем шаг 3 — слой доступа к данным. Он большой, но не зависит ни от чего внешнего, и без него переход на 1С превратится в переписывание приложения.